2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.26前核心团队沟通多次，确定合作模式和分工；
* 12.3前确定产品定位；
* 12.6前完成第一版界面原型；
* 12.8前确定第一版产品范围；
* 12.10完成主要技术点研究；
* 12.11前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12.11-1.10：产品的需求细化、产品设计细化；各自完成各自的功能。

2018．1.10-1.13 产品的改善，修改部分功能，完成部分代码；

2019．1.13-1.27：产品进入测试。因为没有上线所以主要是我们自己测试。最后完善代码和功能。