项目章程

* **项目名称**

游迹

* **项目经理**

刘恒韧

* **项目背景**
* 某些旅游爱好者在旅游的时候希望能在旅游的时候品尝到当地人的特色小吃。他们存在的问题是不知道当地的小吃到底是什么，不知道当地小吃的价格。某些旅游爱好者希望能在去之前看到以往去过的人对当地的评价，以及对这个地方的介绍。但是部分人也只是看到了他们所看到的，了解的还是不够清楚。所以如果能够通过其他人的一些看法和见解能够大大的解除他们的疑惑。
* **项目目标**

开发一个能够让用户们互相发表对某个旅游景点的看法，解决那些想要去这个景点的游客的疑惑，帮助他们了解更加的清楚。

* **项目范围**

游客支持：记录，发表自己的评论。评论他人的评论，。

公共功能：热点评论查看；广告。

* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.26前核心团队沟通多次，确定合作模式和分工；
* 12.3前确定产品定位；
* 12.6前完成第一版界面原型；
* 12.8前确定第一版产品范围；
* 12.10完成主要技术点研究；
* 12.11前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；

2018．12—2019.1月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．1-2月：产品进入测试。因为没有上线所以主要是我们自己测试。

* **签字**