项目章程

**项目名称**

大学生“达岸”app

**项目经理**

杨凯静

**项目背景**

校大学生在校学习期间需要大量合适的课本、书籍、练习题，大学生寻找相关纸质资料除了去书店寻找以及去线上搜索意外没有别的途径，全国各地的大学生在相关专业方面交流与分享圈大多在自己的同学之间，缺少与全国各地的同专业的交流；各地的书籍生产商或印刷社可生产出各种品类的书本，目前主要销售给各地实体书店和部分网上售卖，但是网上销售竞争力大，没有知名度，顾客不容易检索并购买，可以通过此软件来实现大学生群体和商家的互利关系

**项目目标**

建立一个连接各地印刷厂家以及全国各大学校各个专业大学生的软件，为大学生提供方便的找书、买书以及交流的服务

**项目范围**

商家支持：入住、管理商品，订单处理，查看数据

学生购买与交流：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心、观看论坛以及发言

公共功能：广告、特定活动，推荐

管理员功能：商家审核、广告管理、推荐书籍管理、活动安排、分析数据

**进度**

2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品范围与原型初步设计；

2018．11月：对下一阶段的任务细化，进行产品的需求细化、产品设计细化；

2018． 12月：进行产品实现阶段（代码实现）

2019．1-3月：产品进入测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

**交付成果**

完全实现需求的可运行程序及源代码；

主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；

主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；

**签字**