2018.11月：组件核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品原型；

* 11.26 前核心团队沟通多次、确定合作模式和分工；
* 12.3 前确定产品定位；
* 12.6 前完成第一版界面原型
* 12.8 前第一版产品范围
* 12.10 完成主要技术点研究
* 12.11 前确定下一阶段任务的细化安排；

2018.12.11 -1.10：产品的需求细化、产品设计细化；各自完成各自的功能。

2018.1.10 – 1.13：阶段性代码测试，优化UI，改善部分功能。

2019.1.13 - 1.27： 产品进入测试阶段。因为当前版本还需要继续迭代，所以目前的阶段主要是我们组内自己测试，最后完善代码。