项目章程

* **项目名称**

游迹APP

* **项目经理**

刘恒韧

* **项目背景**

现如今的人们随着生活水平的提高，对生活有了更高质量的需求，人们会在节假日选择出门旅游，但通过传统的旅游出行APP，用户得不到真正良好的体验，从商家得到的景点照片不够具有客观性，往往经过渲染，常常出现“原以为是世外桃源，其实是家里菜园”的情况。

所以打造一个准确即时的平台。

* **项目目标**

建设一个帮助游客之间互相分享旅游信息的社区平台，帮助游客了解到最真实，最即时的景点信息。给用户更加良好的旅游体验。

* **项目范围**
  + 游客支持：发表自己所在城市的景点信息，与社区里的驴友分享旅游趣事
  + 旅游体验师：开发新奇有意思的旅游路线。
* **进度**
  + 11.26 前核心团队沟通多次、确定合作模式和分工；
  + 12.3 前确定产品定位；
  + 12.6 前完成第一版界面原型
  + 12.8 前第一版产品范围
  + 12.10 完成主要技术点研究
  + 12.11 前确定下一阶段任务的细化安排；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**