2018．12月-2019.1月：进行网站代码编写以及项目整合，跟进测试；

* 分模块进行用户端开发；
* 咨询师端开发；
* 项目测试、整合；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；

* 对开发进行规范，包括web设计规范、网站开发规范等
* 前端代码开发进行；
* 对项目模块进行分解，确定第一版产品范围；
* 对主要技术点进行研究学习；
* 确定下一阶段的细化安排；

2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 团队沟通确定产品定位并进行需求分析（4次讨论需求）；
* 界面布局设计讨论2次；
* 底层数据结构讨论3次；
* 完成第一版界面原型，交予客户提出意见并修改；